全市停车“一张网、一个场”建设工作方案

（送审稿）

根据市政府关于全市停车“一张网、一个场”建设工作的部署要求，为切实缓解城区停车难题，提升停车管理水平，实现动静态交通高度协同，进一步提升群众停车便利度与获得感，结合我市现状，制定如下工作方案。

一、主要目标

到2025年底，完成市区停车“一张网”建设，即：完成市停车信息综合管理服务平台（宜行扬州）优化提升，全面完成经营性公共停车场设施智能化改造和统一接入，实现市区停车信息发布和停车“通停通付”；基本完成市属国有企业经营性公共停车场“一个场”管理工作，试点开展老城区、重点景区周边公共停车场统一运营管理。宝应县、高邮市、仪征市、江都区完成本地区公共停车场“通停通付”改造工作。

到2026年底，宝应县、高邮市、仪征市、江都区完成与市停车平台的系统对接，实现全市停车“一张网”；推动老城区、重点景区周边公共停车场统一运营管理。鼓励引导更多专用停车场资源逐步向社会开放并接入平台，参与全市停车资源调配，为动静态交通协同提供良好支撑。

二、工作任务

（一）构建全市停车“一张网”。优化提升市停车信息综合管理服务平台（宜行扬州），实现能够满足“通停通付”、“无感支付”等“一张网”建设的功能要求。由市公安部门会同相关部门（单位）按照停车“一张网”建设要求，优化更新《扬州市城市停车综合管理服务平台数据接口规范》，并将更新后的《规范》落实情况作为公共停车场备案审批和年检的必要条件。各属地按照年度工作目标，负责推进本地区公共停车场智能化改造、联网工作，同步推进有条件的机关、医院、学校等停车场的升级改造，实现资源充分利用和共享，加快全市停车“一张网”建设。（责任单位：各县（市、区）人民政府，经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈—瘦西湖风景名胜区管委会，市公安局、教育局、卫健委、国资委、机关事务局、交通产业集团）

（二）加快重点项目建设。根据旅游景区、热门商圈、重要学区等片区交通纾解需要，按照既定规划及工作部署，统筹实施一批新（改）建停车场项目，布局一批停车便利化设施，完善智慧停车系统，不断提升群众停车寻位、离场支付的便捷度。（责任单位：各县（市、区）人民政府，经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈—瘦西湖风景名胜区管委会，市发改委、公安局、教育局、自然资源和规划局、住建局、城管局、商务局、文广旅局、卫健委、数据局、交通产业集团）

（三）整合公共停车资源。加强公共停车场统一管理，支持以国有专业的停车场管理公司为实施主体，通过收购、承租、股权合作、委托运营等方式，逐步接管原先分散管理的公共停车场，降低综合管理成本，提高运营效率，提升服务质量。（责任单位：各县（市、区）人民政府，经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈—瘦西湖风景名胜区管委会，市公安局、城管局、国资委、机关事务局、交通产业集团）

（四）优化停车收费管理。进一步优化停车收费管理政策，研究完善停车收费标准，建立健全价格动态调整机制，鼓励临停、短停，提升泊位周转率，提高停车资源配置效率。（责任单位：市发改委、公安局）

三、保障措施

（一）强化组织领导。组建全市停车“一张网、一个场”建设协调小组，由市政府领导担任召集人，各地政府（管委会）及市各有关部门为成员单位，定期召开月度工作例会，专题研究协调解决具体问题，推动各项工作落地见效。

（二）压实属地责任。各地政府（管委会）负责总体推进本地区停车资源整合、智能化改造及联网工作，统筹辖区内公共停车场建设工作，落实分工职责，协调各方利益。

（三）加强政策保障。智能停车平台升级、公共停车场设施设备改造升级的费用原则上由各停车场运营主体自行承担。市发改、财政部门负责做好对停车“一张网、一个场”建设资金申报地方政府专项债券等政策资金的指导和支持。

（四）注重氛围营造。积极引导群众树立文明停车、规范停车、有序停车意识，大力宣传正面典型经验做法，着力营造全社会关心支持停车“一张网、一个场”建设工作的良好氛围。

附件：全市停车“一张网、一个场”建设工作方案任务分解表

附件

全市停车“一张网、一个场”工作方案任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 2025年6月底前 | 2025年底前 | 2026年底前 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建全市停车“一张网” | 更新《扬州市城市停车综合管理服务平台数据接口规范》；完成“宜行扬州”平台提档升级工作；完成国有公共停车场设施智能化改造和联网接入 | 全面完成市区经营性公共停车场设施智能化改造和联网接入，实现停车信息发布和停车场“通停通付”；宝应县、高邮市、仪征市、江都区完成本地区公共停车场“通停通付”改造；开展与各县（市、区）、功能区智能停车平台对接 | 完成宝应县、高邮市、仪征市、江都区与市停车平台的系统对接；制定政策，建立机制，鼓励引导更多专用停车场资源逐步向社会开放并接入平台 | 各县（市、区）人民政府，经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈—瘦西湖风景名胜区管委会，市公安局、教育局、卫健委、国资委、机关事务局、交通产业集团 |
| 2 | 加快重点项目建设 | 根据旅游景区、热门商圈、重要学区等片区交通纾解需要，按照既定规划及工作部署，统筹实施一批新（改）建停车场项目，布局一批停车便利化设施，完善智慧停车系统，不断提升群众停车寻位、离场支付的便捷度 |  |  | 各县（市、区）人民政府，经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈—瘦西湖风景名胜区管委会，市发改委、公安局、教育局、自然资源和规划局、住建局、城管局、商务局、文广旅局、卫健委、数据局、交通产业集团 |
| 3 | 整合公共停车资源 | 持续推进市属国有企业公共停车资源整合工作 | 完成市属国有企业公共停车资源整合工作；试点开展老城区、重点景区周边公共停车场统一运营管理 | 推动老城区、重点景区周边公共停车场统一运营管理 | 各县（市、区）人民政府，经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈—瘦西湖风景名胜区管委会，市公安局、城管局、国资委、机关事务局、交通产业集团 |
| 4 | 优化停车收费管理 | 进一步优化停车收费管理政策，研究完善停车收费标准，建立健全价格动态调整机制 | 根据完善后的停车收费标准组织实施差异化收费 | 持续完善停车收费标准，并组织实施差异化收费 | 市发改委、公安局 |